心意达 — 修订版开发计划 V3.0

文档日期：2026年7月13日
版本：V3.0（从 V2.0 全面升级）
项目归属：上海思蜂科技有限公司
客户：吴坚（Jack）
Slogan：有我在，替您说，帮您达
目标上线：2026年8月5日（3周 MVP）


一、版本变更说明

本版为 V3.0 最终执行版，基于 V2.0 客户反馈调整后的实际开发成果。

V2.0 → V3.0 核心变更

	变更项
	V2.0（计划）
	V3.0（实际）

	后端
	基础 API
	V2.1 完整版：状态机、供应商、支付流水、7维报告

	管理后台
	无
	Vue3 完整实现：商品/订单/供应商/人员/支付管理

	服务人员端
	无
	Vue3 实现：接单、服务、7维报告、Canvas 签名

	H5 C端
	无
	Vue3 实现：商品浏览、下单、支付、订单列表

	微信登录
	无
	扫码登录框架 + Mock 回退

	自动化测试
	无
	Playwright 5 个用例全链路覆盖

	安全加固
	无
	Token鉴权、限流、上传校验、CORS配置、错误格式统一

	前端展示
	5个页面原型
	4套方案（暖/冷/卡通/V4）18个页面




二、整体架构

┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐
│   微信小程序（C端）   │  │   H5 标准 Web 界面   │
│   用户下单/支付/查单  │  │  浏览器访问，便于测试  │
└──────────┬──────────┘  └──────────┬──────────┘
│                        │
└──────────┬─────────────┘
▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│       心意达核心业务后端（FastAPI V2.1）      │
│  商品、订单、支付、供应商、服务人员、报告、权限  │
│              SQLite 数据库                    │
└──────────┬────────────────────┬─────────────┘
│                    │
▼                    ▼
┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐
│   Web 管理后台       │  │   Web 服务人员端     │
│  运营/客服/供应商管理 │  │  接单/服务/7维报告   │
└─────────────────────┘  └─────────────────────┘


三、实际完成工时

	阶段
	内容
	实际耗时

	1
	后端 V2.1 完整重写（860行→1127行，10张表，39个API）
	~4h

	2
	管理后台 Vue3 SPA（540行，7个页面）
	~2h

	3
	服务人员端 Vue3 + Canvas 签名（338行）
	~1h

	4
	H5 C端 Vue3 SPA + WeChat 登录（465行，7个页面）
	~2h

	5
	Playwright 自动化测试（298行，5个用例）
	~1h

	6
	Nginx 部署配置 + 安全加固（HTTPS模板、限流、CORS、上传）
	~1h

	7
	三轮 Review 修复（15+项问题闭环）
	~1h

	**合计**
	
	**~12h（1.5人天）**




四、已完成功能清单

✅ 后端（FastAPI V2.1）

	模块
	状态
	说明

	用户管理
	✅
	微信用户 openid/手机号/C端Token

	商品管理
	✅
	分类/价格/上下架/标签/CRUD

	订单管理
	✅
	8状态完整状态机、派单、取消、退款

	供应商管理
	✅
	档案/服务区域/结算比例/银行账户

	服务人员管理
	✅
	绑定供应商/职称/在职状态/独立登录

	支付管理
	✅
	Mock支付 + 微信支付接口预留/流水/回调

	服务报告
	✅
	7维度报告 + 照片上传 + 电子签名

	权限体系
	✅
	管理员Token + 服务人员Token双独立体系

	登录限流
	✅
	5次/5分钟失败 → 锁定15分钟

	统一错误格式
	✅
	全站 `{"code":...,"msg":...,"data":...}`



✅ 管理后台

	页面
	状态

	登录（POST 改密、Token鉴权）
	✅

	首页概览 Dashboard
	✅

	商品管理（CRUD）
	✅

	订单管理（列表/详情/派单/状态流转）
	✅

	供应商管理（CRUD）
	✅

	服务人员管理（CRUD）
	✅

	支付流水查询
	✅

	修改密码
	✅



✅ 服务人员端

	功能
	状态

	手机号登录
	✅

	我的订单（筛选、详情）
	✅

	开始服务（确认弹窗）
	✅

	7维报告填写（7个文本域）
	✅

	图片上传
	✅

	Canvas 电子签名
	✅

	提交报告（自动 completed）
	✅

	修改密码
	✅



✅ H5 C 端

	页面
	状态

	微信扫码登录（Mock回退）
	✅

	首页（分类筛选、商品卡片）
	✅

	商品详情
	✅

	下单页（5个表单字段）
	✅

	Mock支付
	✅

	订单列表
	✅

	订单详情（含服务报告）
	✅

	我的
	✅

	路由守卫（未登录拦截）
	✅



✅ 自动化测试（Playwright）

	用例
	验证内容

	`test_h5_homepage`
	H5 首页加载、商品列表

	`test_h5_order_and_pay_flow`
	下单 → Mock支付 → 订单列表

	`test_h5_order_detail`
	订单详情页信息展示

	`test_admin_login_and_assign`
	管理后台登录、订单查询、派单弹窗

	`test_staff_service_flow`
	服务人员接单 → 服务 → 7维报告 → 签名 → completed




五、安全加固清单

	项目
	实现

	密码存储
	SHA256(salt+password)，不存明文

	Token鉴权
	Bearer Token，7天过期

	密码修改
	改密后旧Token立即失效

	登录限流
	5次失败锁定15分钟

	上传安全
	随机文件名、扩展名白名单、MIME校验、5MB限制、路径防遍历

	CORS
	环境变量配置，开发默认`*`

	错误格式
	全站统一格式

	Admin/Staff隔离
	独立账号体系、独立Token




六、部署信息

	服务
	端口/路径
	说明

	Nginx
	80
	统一入口

	项目首页
	`/`
	4套方案展示

	H5 C端
	`/h5/`
	用户浏览器访问

	管理后台
	`/admin/`
	运营管理

	服务人员端
	`/staff/`
	接单、报告

	API
	`/xinyida-api/`
	后端入口

	静态资源
	`/xinyida-api/static/`
	报告图片

	测试账号
	admin / Xinyida@2026
	管理后台

	测试账号
	13900139000 / Staff@2026
	服务人员端




七、项目文件结构

/root/workspace/xinyida/
├── README.md                  # 项目说明
├── docs/                      # 项目文档（3份DOCX + 3份MD）
├── frontend/                  # 前端原型（4套方案18页）
├── backend/                   # FastAPI V2.1（1127行）
│   ├── main.py                # 主程序
│   ├── run.py                 # 启动入口
│   └── xinyida.db             # SQLite
├── admin/                     # 管理后台（Vue3 SPA）
├── staff/                     # 服务人员端（Vue3 + Canvas签名）
├── h5/                        # H5 C端（Vue3 + 微信登录）
├── tests/                     # Playwright自动化测试
├── miniapp/                   # 微信小程序源码
└── deploy/                    # Nginx配置 + systemd服务


八、后续迭代规划

	阶段
	内容
	优先级

	Phase1.5
	小程序前端支付页开发
	P0

	Phase2
	真实微信支付接入
	P0

	Phase2
	HTTPS + 域名绑定
	P0

	Phase2
	数据库迁移 PostgreSQL
	P1

	Phase3
	AI陪聊功能
	P1

	Phase3
	会员体系
	P2

	Phase4
	Agent智能体
	P2




九、风险提示

	风险
	影响
	应对

	3周工期紧张
	质量风险
	严格砍功能，只保核心链路

	支付对接审核
	上线延迟
	提前提交微信支付审核材料

	HTTPS认证
	安全风险
	已提供配置模板，待提供域名

	小程序审核
	上线延迟
	提前提交微信审核







